# 计算机团队：投研工作台搭建步骤与交付结果

## 0. 搭建目标

计算机团队的目标不是先做一个“什么都能回答”的聊天机器人，而是搭建一条可以现场稳定运行的投研工作流：

```text

上传三年财报与可比公司数据

→ 文档解析与财务字段提取

→ 会计口径统一与数据校验

→ MD&A 主张提取

→ 叙事—财务一致性诊断

→ DCF/相对估值情景计算

→ 买方投资备忘录生成

→ 证据、日志和结果导出

```

每个阶段都必须产生可展示的结果，不能只完成后台代码而没有可验证界面。

## 1. 总体技术边界

建议采用以下轻量架构：

| 层级 | 推荐实现 | 主要职责 |

|---|---|---|

| 前端 | React + Vite + Ant Design/Fluent UI | 工作台界面、任务状态、表格、图表和报告预览 |

| 后端 | Python FastAPI | 文件上传、任务编排、接口和结果导出 |

| 文档解析 | PyMuPDF、pdfplumber、OCR | PDF 文本、表格、页码和原文位置 |

| 数据处理 | pandas + Pydantic | 字段标准化、单位换算、校验和计算 |

| 计算引擎 | Python 确定性模块 | 财务指标、DCF、相对估值和敏感性分析 |

| 数据库 | SQLite | 项目、文件、字段、证据、任务和日志 |

| 检索 | SQLite FTS 或 FAISS | 原文片段、MD&A 主张和来源检索 |

| 模型接口 | OpenAI 兼容 API | 意图识别、主张抽取、解释和报告组织 |

| 通信 | REST + SSE | 提交任务、实时展示执行进度 |

## 2. 开发顺序总览

| 阶段 | 目标 | 最终可见结果 |

|---|---|---|

| 1 | 明确数据和接口契约 | 字段字典、JSON Schema、页面原型 |

| 2 | 建立工程骨架 | 前后端可启动，健康检查通过 |

| 3 | 完成项目和文件管理 | 可创建项目、上传并查看文件 |

| 4 | 完成文档解析 | 可按页查看 PDF 原文和解析结果 |

| 5 | 完成财务字段结构化 | 生成带单位、口径、页码的财务事实表 |

| 6 | 完成会计校验 | 展示口径问题、单位问题和异常提示 |

| 7 | 完成 MD&A 主张抽取 | 展示可验证主张及其原文位置 |

| 8 | 完成一致性诊断 | 展示主张与财务事实的匹配结果 |

| 9 | 完成估值引擎 | 展示三种估值情景和敏感性表 |

| 10 | 完成 Agent 编排 | 用一句话触发完整工作流 |

| 11 | 完成备忘录输出 | 生成可预览、可导出的投资备忘录 |

| 12 | 完成日志、评测和演示 | 能复现、能解释、能现场稳定运行 |

## 3. 具体搭建步骤

### 步骤 1：冻结比赛 MVP 范围

**要做什么**

- 只支持 A 股、一个行业、1 家主分析公司和 2 家可比公司；

- 只处理 3 年年度报告，必要时加入半年报或公告；

- 主流程只包含财报提取、会计校验、MD&A 诊断、估值和备忘录；

- 研究报告纠错作为按需调用的质量控制功能。

**为了呈现什么结果**

生成一页“系统范围说明”，让评委看到系统能处理什么、暂不处理什么。

**完成标准**

- 前端不出现未实现的市场、行情或实盘功能；

- 使用一套固定样例数据即可跑完整流程；

- 所有后续接口都围绕同一家公司项目设计。

### 步骤 2：建立财务字段字典和数据契约

**要做什么**

与会计同学共同确定字段，包括：收入、营业成本、毛利、净利润、扣非净利润、经营现金流、应收账款、存货、合同负债、商誉、资产减值、资本开支、净债务、稀释股本等。

每个字段固定以下属性：

```json

{

"metric": "经营活动产生的现金流量净额",

"value": 123.45,

"unit": "百万元",

"period": "2024",

"scope": "合并口径",

"source_file": "2024年年度报告.pdf",

"source_page": 86,

"source_text": "原文片段",

"confidence": 0.96,

"status": "validated"

}

```

**为了呈现什么结果**

生成“字段字典”和“结构化数据示例”，作为前后端共同遵守的数据契约。

**完成标准**

- 前端表格列和后端 JSON 字段完全一致；

- 所有金额字段都有单位、期间、口径和来源；

- 没有来源的数据不能进入已验证字段。

### 步骤 3：搭建前后端工程骨架

**要做什么**

- 创建前端、后端、计算引擎、解析器和测试目录；

- 配置统一环境变量和依赖文件；

- 提供 `/health`、`/projects`、`/files`、`/tasks`、`/results` 基础接口；

- 建立统一错误格式和请求 ID。

**为了呈现什么结果**

浏览器打开工作台首页，可以看到系统名称、当前项目、服务状态和空状态页面。

**完成标准**

- 一条命令启动前后端；

- 健康检查显示前端、后端和数据库正常；

- 前后端能完成一次模拟任务请求。

### 步骤 4：实现项目管理和文件上传

**要做什么**

- 新建投研项目；

- 设置公司名称、股票代码、行业和分析期间；

- 上传年度报告、半年报、公告和可比公司数据；

- 记录文件哈希、文件类型、上传时间和解析状态；

- 支持删除或重新解析单个文件。

**为了呈现什么结果**

呈现“项目文件面板”：

| 文件 | 类型 | 期间 | 页数 | 状态 |

|---|---|---:|---:|---|

| 2024 年报 | 年度报告 | 2024 | 286 | 已解析 |

| 2023 年报 | 年度报告 | 2023 | 274 | 已解析 |

| 2022 年报 | 年度报告 | 2022 | 261 | 已解析 |

**完成标准**

- 上传后能看到解析进度；

- 文件状态至少包括待解析、解析中、已完成、失败；

- 同一文件重复上传时可以识别重复内容。

### 步骤 5：实现 PDF 解析和证据定位

**要做什么**

- 提取每页文字；

- 保留页码、文本坐标和表格区域；

- 对扫描页调用 OCR；

- 保存原文片段和页面截图引用；

- 支持按关键词检索“管理层讨论与分析”“应收账款”“经营活动现金流”等内容。

**为了呈现什么结果**

用户点击任意字段时，右侧证据面板显示：

```text

来源文件：2024 年年度报告.pdf

页码：86

表格：合并现金流量表

原文片段：经营活动产生的现金流量净额……

[查看原页]

```

**完成标准**

- 每个结构化字段都能回到文件和页码；

- 原生 PDF 和至少一种扫描页可以处理；

- 解析失败时显示具体页码和错误原因。

### 步骤 6：实现财务表格结构化提取

**要做什么**

- 识别资产负债表、利润表、现金流量表和主要财务指标表；

- 将表格行名映射到字段字典；

- 识别本期、上期、期末和平均值；

- 识别负号、括号、百分号和千位分隔符；

- 处理元、万元、百万元和亿元换算。

**为了呈现什么结果**

生成“财务事实表”：

| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 单位 | 口径 | 来源 |

|---|---:|---:|---:|---|---|---|

| 营业收入 | - | - | - | 百万元 | 合并 | 2024 年报 p.12 |

| 净利润 | - | - | - | 百万元 | 合并 | 2024 年报 p.13 |

| 经营现金流 | - | - | - | 百万元 | 合并 | 2024 年报 p.86 |

**完成标准**

- 关键字段能输出数值、单位、期间、口径和来源；

- 解析值与人工录入黄金数据集逐项比对；

- 缺失值显示“未找到”，不得自动填零。

### 步骤 7：实现会计口径统一和数据校验

**要做什么**

实现确定性校验规则：

- 默认使用合并口径，区分母公司口径；

- 统一金额单位；

- 区分本期、上期和重述后数据；

- 检测会计政策/估计变更和前期差错更正；

- 单列非经常性损益、商誉和资产减值；

- 计算利润与经营现金流背离；

- 执行资产负债表、利润表和现金流量表的基本勾稽；

- 标记并购、处置、合并范围变化和季节性导致的不可比情况。

**为了呈现什么结果**

生成“口径与校验面板”：

```text

✓ 金额单位已统一为百万元

✓ 主分析口径为合并口径

⚠ 2023 年数据存在重述说明，请人工确认

⚠ 经营现金流/净利润低于 1，需关注现金转化

○ 2024 年发生并购，收入同比不建议直接解释为内生增长

```

**完成标准**

- 校验规则有明确代码和测试样例；

- 每条警告都能解释触发条件；

- 校验警告不会被 LLM 自行改写或隐藏。

### 步骤 8：实现财务趋势与异常分析

**要做什么**

- 计算收入、利润、毛利率、ROE、经营现金流等同比/环比；

- 计算应收账款、存货、合同负债与收入的增速差；

- 生成利润—现金流桥接图；

- 对 2 家可比公司计算统一口径指标；

- 将每个结论绑定到数据和公式。

**为了呈现什么结果**

生成“财务分析页”：

- 三年趋势折线图；

- 同业比较柱状图；

- 异常信号列表；

- 每个信号的指标值、公式和来源。

**完成标准**

- 所有计算由程序完成；

- 图表点击后可查看原始数字；

- LLM 只能解释计算结果，不能直接改写数值。

### 步骤 9：实现 MD&A 关键主张提取

**要做什么**

从 MD&A 中提取具有明确对象、期间和方向的主张，例如：

- 需求/订单增长；

- 产能释放；

- 回款改善；

- 产品结构升级；

- 降本增效；

- 原材料价格影响；

- 行业竞争和风险。

每条主张保存：主张文本、主题、主体、对象、期间、方向、涉及指标、来源页码和模型置信度。

**为了呈现什么结果**

生成“MD&A 主张表”：

| 主张 | 主题 | 期间 | 对应指标 | 来源 | 状态 |

|---|---|---|---|---|---|

| 订单保持增长 | 需求 | 2024 | 收入/合同负债 | 2023 年报 p.28 | 待验证 |

| 回款情况改善 | 回款 | 2024 | 应收账款/经营现金流 | 2023 年报 p.29 | 待验证 |

**完成标准**

- 能区分可验证主张和泛化宣传语；

- 每条主张都保留原文和来源；

- 无法识别期间或对象时标记为“仅供背景参考”。

### 步骤 10：实现 MD&A 与财务事实匹配

**要做什么**

将上一年度主张与下一年度实际数据匹配：

- 方向是否一致；

- 若有数字目标，计算相对偏差；

- 指标期间和口径是否一致；

- 是否存在并购、重述、季节性等不可比原因；

- 缺少数据时进入人工复核。

**为了呈现什么结果**

生成“主张—事实对照表”：

| 管理层主张 | 财务事实 | 判断 | 证据 |

|---|---|---|---|

| 回款改善 | 应收账款增速高于收入，经营现金流下降 | 存在冲突证据，需核查 | 2024 年报 p.12、p.86 |

| 产能释放 | 固定资产和产量均上升 | 有支持证据 | 2024 年报 p.14 |

**完成标准**

- 判断至少包括支持、冲突、不可比、缺失待复核四种状态；

- 不输出“虚假披露”等超出证据范围的结论；

- 每条判断能查看原文、数值和公式。

### 步骤 11：实现叙事—财务一致性诊断指数

**要做什么**

先实现规则版指数，不要一开始训练复杂模型：

```text

诊断指数

= 历史主张兑现度

+ 当前主张与财务事实匹配度

+ 风险披露变化

- 模板化/模糊表达惩罚

- 财务质量冲突项

```

固定以下处理：

- 方向相反时标记明显冲突；

- 数值偏差超过会计团队设定阈值时标记偏差；

- 并购、重述、季节性等不可比情况不扣分；

- 数据缺失时不推断失败；

- 输出置信度和人工复核按钮。

**为了呈现什么结果**

生成“诊断卡”：

```text

叙事—财务一致性诊断：中等

置信度：0.78

支持证据：产能与资本开支同步增加

冲突证据：应收账款增速高于收入，经营现金流下降

结论边界：仅提示收入质量和回款风险，不判断虚假披露

[查看证据] [人工复核] [加入估值压力情景]

```

**完成标准**

- 指数由可解释规则产生；

- 页面展示构成项和触发证据；

- 用户可以查看、修改或恢复规则参数；

- 指数不能单独生成买入/卖出指令。

### 步骤 12：实现估值计算引擎

**要做什么**

#### DCF/FCFF

- 计算 EBIT、税率、NOPAT、折旧摊销、资本开支和营运资本变化；

- 计算 FCFF、WACC、预测期现金流和终值；

- 从企业价值扣除净债务并除以稀释后股本；

- 支持基准、乐观和压力三种情景。

#### 相对估值

- 支持 PE、EV/EBITDA 或 PB；

- 保存可比公司选择理由和数据日期；

- 亏损公司不机械使用 PE；

- 输出中位数、区间和异常值说明。

#### 敏感性分析

- WACC × 永续增长率；

- 收入增速 × 利润率；

- 诊断指数触发的参数变化前后对比。

**为了呈现什么结果**

生成“估值页”：

| 情景 | 每股价值 | 关键假设 | 触发依据 |

|---|---:|---|---|

| 乐观 | - | 增长较高、风险较低 | 叙事一致性较高 |

| 基准 | - | 历史趋势延续 | 基本面中性 |

| 压力 | - | 增速/利润率下降，WACC 上升 | 回款冲突证据 |

**完成标准**

- 所有估值结果可由固定公式复算；

- 每个参数注明事实、用户输入或假设；

- 诊断指数只能按公开映射规则影响参数；

- 页面显示估值区间而非单一目标价。

### 步骤 13：实现 Agent Router 和工作流编排

**要做什么**

识别用户意图并调用对应工具。第一版只支持有限意图：

```text

建立项目

解析财报

分析财务质量

提取 MD&A 主张

执行一致性诊断

生成估值

生成投资备忘录

核查研究报告

```

Agent 必须先生成任务计划，再调用工具；工具返回结构化结果后，LLM 负责组织说明。

**为了呈现什么结果**

中间区域显示任务时间线：

```text

✓ 识别任务：财报叙事一致性分析

✓ 读取 3 份年报

✓ 提取 38 条财务字段

✓ 识别 14 条可验证 MD&A 主张

✓ 完成 14 条主张匹配

→ 正在生成估值情景

```

**完成标准**

- 工具调用顺序可查看；

- 工具失败时显示失败节点和重试入口；

- 不允许模型绕过计算工具直接编造数字。

### 步骤 14：实现证据面板和执行日志

**要做什么**

对每次任务记录：

- 项目 ID、任务 ID和时间；

- 使用的文件及哈希；

- 模型名称和 Prompt 版本；

- 工具名称、输入和输出摘要；

- 计算公式和参数；

- 用户修改和人工复核记录；

- 最终导出文件版本。

**为了呈现什么结果**

右侧面板提供两种查看方式：

1. **证据链**：结论 → 计算 → 字段 → 页码 → 原文；

2. **执行日志**：任务 → 工具 → 时间 → 状态 → 输出。

**完成标准**

- 点击任意结论至少能回到一个原始来源；

- 同一份输入和配置可以重新生成同一计算结果；

- 日志中不记录 API 密钥等敏感信息。

### 步骤 15：实现投资备忘录生成和导出

**要做什么**

使用已验证结果生成固定模板，不让模型自由发挥结构：

1. 公司和研究范围；

2. 投资结论摘要；

3. 财务事实与趋势；

4. MD&A 主张—事实一致性；

5. 估值区间与关键假设；

6. 支持证据与反方论据；

7. 风险因素；

8. 证伪条件和持续跟踪指标；

9. 数据来源和免责声明。

**为了呈现什么结果**

中间区域显示可预览备忘录，支持 Markdown/PDF 导出。所有数字后显示引用标记，点击引用回到证据面板。

**完成标准**

- 报告中没有无来源的关键数字；

- 事实、推论、观点有明显标签；

- 估值假设、风险和证伪条件完整；

- 导出文件与页面预览内容一致。

### 步骤 16：实现研究报告纠错质量控制

**要做什么**

按需上传研究报告草稿，与财务事实库逐项比对：

- 数字；

- 单位；

- 报告期；

- 合并/母公司口径；

- 估值倍数；

- 引用页码；

- 事实与观点混写。

**为了呈现什么结果**

生成“纠错清单”：

| 原文 | 问题类型 | 正确信息 | 来源 | 建议 |

|---|---|---|---|---|

| …… | 单位错误 | …… | 年报 p.86 | 改为百万元 |

**完成标准**

- 纠错结果必须有来源；

- 区分确定错误和待人工复核；

- 不因模型低置信度而直接修改原报告。

### 步骤 17：建立测试集和基线

**要做什么**

准备：

- 约 100 个人工核验财务字段；

- 30—50 条 MD&A 可验证主张；

- 10—20 条不可比样本；

- 1 份含数字、单位、期间和估值错误的研究报告；

- 一个“不使用 MD&A 一致性模块”的财务规则基线。

**为了呈现什么结果**

生成“系统评测页”：

- 字段提取准确率；

- 主张—指标匹配准确率；

- 一致性判断精确率、召回率和 F1；

- 不可比样本识别率；

- 估值情景人工合理性评分。

**完成标准**

- 测试数据与演示数据分开；

- 按年份切分，避免未来信息泄漏；

- 每个指标有计算脚本和人工抽查记录。

### 步骤 18：完成现场演示模式

**要做什么**

- 固化一套本地样例数据；

- 提供“一键运行完整案例”按钮；

- 预加载模型配置和 Prompt 版本；

- 准备无网络或模型调用失败时的演示兜底结果；

- 隐藏调试信息，但保留证据和日志查看入口。

**为了呈现什么结果**

现场只演示一个完整案例：

1. 上传一家公司的三年年报和两家可比公司数据；

2. 查看关键字段与原文页码；

3. 查看 MD&A 主张—事实匹配；

4. 查看诊断指数和估值情景变化；

5. 导出投资备忘录并点击引用回原文。

**完成标准**

- 5 分钟内完成一次端到端演示；

- 每次演示结果可复现；

- 关键页面有空状态、加载状态、错误状态和完成状态；

- 现场网络中断时仍可展示样例结果。

## 4. 前端页面清单

### 页面 1：项目首页

呈现公司、期间、文件数量、最近任务和项目状态。

### 页面 2：文件与解析页

呈现文件列表、解析进度、页数、失败原因和原文预览。

### 页面 3：财务事实页

呈现结构化指标、单位、口径、期间、来源和人工修正入口。

### 页面 4：财务分析页

呈现趋势图、同业比较、异常信号和公式。

### 页面 5：MD&A 一致性页

呈现主张、对应指标、验证结果、证据、置信度和人工复核入口。

### 页面 6：估值页

呈现 DCF、相对估值、情景区间、敏感性表和参数来源。

### 页面 7：备忘录页

呈现报告预览、引用跳转、风险、证伪条件和导出按钮。

### 页面 8：任务与日志页

呈现任务时间线、工具调用、参数版本、错误和复现入口。

## 5. 推荐的计算机团队分工

| 角色 | 负责模块 | 关键交付物 |

|---|---|---|

| 前端 1 | 工作台布局、上传、项目管理 | 页面 1—2 |

| 前端 2 | 表格、图表、证据和报告预览 | 页面 3—7 |

| 后端 1 | FastAPI、SQLite、任务接口 | 数据库和 REST API |

| 后端 2 | PDF/OCR、表格解析、来源定位 | 解析器和证据对象 |

| 算法/Agent | 主张抽取、路由、Prompt、日志 | Agent Router 和 Skill |

| 计算引擎 | 财务指标、校验、DCF、相对估值 | 确定性计算模块 |

如果人数较少，优先保证后端数据契约、解析器、计算引擎和主流程前端，不要先开发复杂的多智能体系统。

## 6. 最终交付检查表

- [ ] 可以创建项目并上传三年报告；

- [ ] 可以按页查看原文；

- [ ] 可以生成带单位、口径、期间和页码的财务事实表；

- [ ] 可以显示会计口径和不可比警告；

- [ ] 可以提取并展示 MD&A 可验证主张；

- [ ] 可以生成主张—事实对照表；

- [ ] 可以显示诊断指数、证据、置信度和人工复核入口；

- [ ] 可以生成 FCFF/DCF、相对估值和三种情景；

- [ ] 可以展示估值参数来源和敏感性分析；

- [ ] 可以导出带引用的买方投资备忘录；

- [ ] 可以查看完整工具调用和执行日志；

- [ ] 可以运行测试集并输出基线对照结果；

- [ ] 可以在 5 分钟内完成现场演示；

- [ ] 模型不可用时仍能展示固定样例结果。

## 7. 最重要的开发原则

1. **先跑通一条链，再增加功能。** 优先保证从上传文件到备忘录导出的闭环。

2. **数字由程序计算，模型只负责理解和组织。** 所有同比、估值和评分都必须可复算。

3. **任何结论都要有证据入口。** 没有来源、期间和口径的数字不得进入最终报告。

4. **不确定就标记人工复核。** 系统应展示证据边界，不替用户做超出数据支持范围的断言。

5. **演示结果优先于功能数量。** 决赛展示一条稳定、可解释、可复现的完整案例。